关于盐边县红格大面山二期风电场附属工程

水土保持设施自主验收情况的公示

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）的规定，四川省能投盐边新能源开发有限公司于2021年3月20日，在盐边县主持召开了盐边县红格大面山二期风电场附属工程水土保持设施验收会议，验收组由方案编制单位攀枝花顺时针科技有限公司、水土保持设计单位信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司、施工单位成都建工第五建筑工程有限公司、水土保持监测单位成都浚川工程设计咨询有限公司、水土保持监理单位中新凯瑞工程咨询有限公司及验收报告编制单位四川攀峰工程设计咨询有限责任公司等单位的代表组成，竣工验收结论为：通过验收。现将相关验收材料予以公示。欢迎社会各界人士监督。若有问题反映，请来电或来函联系，也可向水土保持设施自主验收备案部门（监督部门）反映。

（一）项目概况

盐边县红格大面山二期风电场附属工程位于盐边县红格镇境内，项目主要由建筑物工程、道路和公共工程（篮球场、广场、停车场）和绿化工程等三部分组成。项目实际总占地面积1.39hm2，土石方开挖总量6560m3（含表土剥离1620m3），土石方回填6560m3（含覆土1620m3），最终无弃方。项目实际于2018年09月开工建设，2021年01月底完工，总工期为29个月。项目总投资8425万元。

（二）水土保持设施落实情况

2018年07月，四川省能投盐边新能源开发有限公司委托攀枝花顺时针科技有限公司编制完成《盐边县红格大面山二期风电场附属工程的水土保持方案报告书（报批书）》，并于2018年11月，盐边县水务局以“盐边水务函〔2018〕159号”对《盐边县红格大面山二期风电场附属工程水土保持方案报告书》进行了批复。

批复的水土保持方案中水土保持措施有：雨水管、土地整治、表土剥离、覆土、撒播草籽、土袋挡墙、防雨布遮盖、临时排水沟、临时沉沙池等，项目在建设过程中基本落实了水土保持“三同时”制度。批复的水土保持总投资为169.01万元，实际完成的水土保持总投资为179.17万元。项目实际建设过程中实施的水土保持措施与批复的水保方案中基本一致，并进行了优化设计，水土保持措施的落实有效地减少了水土流失，起到了较好的水土保持作用。

2021年1月，受建设单位委托，成都浚川工程设计咨询有限公司承担了本工程水土保持监测任务。监测单位按照水土保持监测相关要求，采取回顾调查等方法对工程开展监测工作，并于2021年3月编制完成盐边县红格大面山二期风电场附属工程水土保持监测总结报告。

（三）水土流失防治成效

本项目总体上按照水土保持方案及批复文件的要求实施了水土保持措施，水土流失防治分区和水土流失防治措施总体布局合理。目前，项目水土流失防治责任范围内工程措施防护到位，迹地恢复植被总体良好，工程建设引起的水土流失得到了较好的控制，未发生较严重的水土流失情况，生态环境得到良好改善。验收报告编制单位四川攀峰工程设计咨询有限公司于2021年3月编制完成了盐边县红格大面山二期风电场附属工程水土保持设施验收报告。

（四）验收总体结论

综上所述，验收组认为：该工程实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施竣工验收条件，同意该项目水土保持设施通过验收，并出具了盐边县红格大面山二期风电场附属工程水土保持设施验收鉴定书。

（五）公众提出意见的起止时间

2021年5月11日至2021年6月07日 (20个工作日)。

（六）联系人

四川省能投盐边新能源开发有限公司

联系电话：18582526235（杨建平）

盐边县水利局   监督电话：0812-3968086

附件：

1.《盐边县红格大面山二期风电场附属工程水土保持设施验收鉴定书》；

2.《盐边县红格大面山二期风电场附属工程水土保持设施验收报告》；

3. 《盐边县红格大面山二期风电场附属工程水土保持监测总结报告》。