盐边县养路队

专项（项目）资金绩效自评报告

（202112309根据川财预【2020】69号下达2021年中央成品油税费改革转移支付资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．202112309根据川财预【2020】69号下达2021年中央成品油税费改革转移支付资金项目是养路队2021年公路养护项目。公路养护是养路队的机构职能职责，是单位日常开展的常规性工作。项目主管部门为盐边县交通运输局，养路队是具体的项目实施单位。

2．项目立项、资金申报的依据。

公路养护是一项日常性、长期性、持续性的服务地方和惠及民生的项目。根据国办发【2019】45号文精神，农村公路养护属于地方财政事权，根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（川办发【2020】70号）精神，要加快建立农村公路管理养护长效机制，使农村公路路况水平和路域环境根本性好转，到2035年，要全面实现“品质高、网络畅、服务优、路域美”的发展目标。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项目资金为中央专项资金，资金支付方式为直达资金，资金使用只能用于支付与公路养护相关的直接费用，包括公路养护人工费、机械费、材料费及中小修工程费、水毁恢复工程费以及其他中央成品油税费改革转移支付资金允许支付的范围。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

完成省道S216渔门三岔口至大拉罗村 61.4公里及县道295.751公里（盐择路156.7公里、柏观路84.05公里、桑云路23.559公里、红兰路19.342公里、盐红路12.1公里）的道路日常养护管理工作。1、经常清扫路面，保持路面干净整洁，路容美观。对路面初期病害和局部损坏修早、修小、修好，确保路面无影响行车安全的严重病害。2、经常清铲整修路肩，使路肩无杂草、堆积物；经常清理边沟，保持公路边沟完好畅通；经常观察边坡状况，及时清理悬浮危石，保持边坡稳定。3、保持桥梁外观整洁，桥面平整，桥头衔接平顺，排水通畅，养护伸缩缝，清理泄水孔，经常检查桥梁，及时发现病害并采取有效处治措施。经常疏通涵洞，保持涵顶不跳车，进出口畅通无堵塞。4、保护好标志标牌、站点站牌、警示桩、防护栏等各类附属设施，确保清洁、醒目，损坏丢失及时报修。

2．项目应实现的具体绩效目标。

1、经常清扫路面，保持路面干净整洁，路容美观。对路面初期病害和局部损坏修早、修小、修好，确保路面无影响行车安全的严重病害。2、经常清铲整修路肩，使路肩无杂草、堆积物；经常清理边沟，保持公路边沟完好畅通；经常观察边坡状况，及时清理悬浮危石，保持边坡稳定。3、保持桥梁外观整洁，桥面平整，桥头衔接平顺，排水通畅，养护伸缩缝，清理泄水孔，经常检查桥梁，及时发现病害并采取有效处治措施。经常疏通涵洞，保持涵顶不跳车，进出口畅通无堵塞。4、保护好标志标牌、站点站牌、警示桩、防护栏等各类附属设施，确保清洁、醒目，损坏丢失及时报修。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

县财政局于2021年5月根据四川省财政厅《关于预下达2021年中央财政成品油税费改革转移支付资金的通知》（川财建【2021】12号文件和项目主管部门盐边县交通运输局《关于成品油税费改革转移支付资金分配方案的函》（盐边交通函【2021】38号文）文件，下达我单位2021年成品油税费改革转移支付资金213万元，资金全部为直达资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目资金全部为成品油税费改革转移支付财政资金。

2．资金到位。

该项目资金为直达资金，资金已全部到位。

3．资金使用。

止2021年12月31日，该项目资金已100%全部支付完成。支出主要用于农村公路日常养护人工、机械使用费及灾毁道路抢险保通、破损路面维修、危险路段通行安全隐患整治等工程支出。

资金的使用严格按照《关于加强成品油税费改革转移支付直达资金管理的通知》有关规定，将资金直接拨付到具体资金使用方，不存在违规将资金划转至本单位资金账户、财政专户或代管资金账户以及不属于相关项目承接单位的地方融资平台公司等情形。资金支付合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

养路队财务管理制度健全，所有资金使用严格按财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目是养路队的常规性养护项目，县养路队在县交通运输局的指导下，根据公路养护计划，完成养护目标任务。

（二）项目管理情况。

公路养护项目主要是完成辖区内省县道公路桥梁及附属设施的管护，保障道路运行畅通，及时发现、处治安全隐患，确保无影响行车安全的严重病害。常规性养护方面，年初，养路队与各养护人员签定养护合同，明确责任，每月进行检查考核，达标后及支付养护人员养护费。对灾毁及小修工程，养路队先实地测量毁损情况并报上级主管部门，批复后组织人员、机械等进行恢复作业，工程完工后经上级部门组织验收，合格后提供正式发票进行资金支付。

（三）项目监管情况。

为进一步落实养护责任，提高我县农村公路养护管理水平，主管部门县交通运输局制定了盐边县农村公路日常养护工作检查考核办法，要求养护生产单位必须遵循公路行业技术规范、标准及有关规定，认真落实经常性、及时性和预防性养护措施，按照年度养护目标，认真组织实施，严格考核，保证计划任务全面完成，使公路路况稳步提高。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、完成省道61.4公里、县道295.751公里的日常养护管理工作。 2021年共计清扫路面约1250000平方米，疏通边沟约280公里，疏通涵洞22座，清除塌方9万余m³，安装减速标志牌28块，安装减速带134米，处治完成2020年水毁隐患点30处，完成省道S221线路、S470线路、县道桑云路、渔红路等路线建控区范围内遮挡视线影响行车安全的果木、杂树进行修剪工作。针对临水、临崖、高险边坡和沉陷路段开展安全隐患调查，通过蜀路通、公路承载体等app采集隐患数据460余条。实现了保证路面干净整洁，路容美观。

2、对路面初期病害和局部损坏修早、修小、修好，完成国胜乡大石房社区白石岩至红宝乡上白石岩村道路项目治理工程：铺设道路4米宽共4.1783公里，完成新建挡墙2405m3。（2）完成原柏观路（小石洼至观音岩段）和盐择路（红宝乡政府至迷塘段）增设错车道建设试验工程：实际完成盐择路增设错车道167处，路面12298.58 m2，新建挡墙8.55 m3，新建边沟880.4m；完成柏观路增设错车道174处，路面12035.52 m2，新建挡墙1215.03 m3，新建边沟136.9m，涵管4m，C20混凝土沉砂池1.75 m3，波护拆除安装124m。（3）完成原柏观路（小石洼至观音岩段）增设错车道建设试验工程（新增挡墙）：实际新建挡墙2082.75m3，拆除安装波护418m，安全警示桩15根。（4）完成二滩右干线病害路面2000 m2的修复工程。（5）完成盐边县新九镇平红路新九高速出口至野猪沟路段及平新路湾板桥至新坝桥路段破损路面修补整治工程：完成平红路新九高速出口至野猪沟路段水泥混凝土路面修补5141.53 m2，新建挡墙34.8m3，路面沥青灌缝8300m；完成平新路湾板桥至新坝桥路段水泥混凝土路面修补4467.806 m2，新建混凝土路面1273.72m2，路面沥青灌缝23200m，钢筋混凝土涵洞盖板7m，钢管涵10m。确保路面无影响行车安全的严重病害。

3、完成247座桥梁日常养护工作，保持桥梁外观整洁，桥面平整，桥头衔接平顺，排水通畅，养护伸缩缝，清理泄水孔，经常检查桥梁，及时发现病害并采取有效处治措施。经常疏通涵洞，保持涵顶不跳车，进出口畅通无堵塞。

4、做好汛期公路防汛保通抢险工作。为实施乡村振兴战略和加快推进农村现代化提供坚实的交通运输保障。

（二）项目效益情况。

项目产生经济效益:做好道路养护管理工作，保障道路良好的运行环境，方便当地农产品和货物运输及旅游业发展，振兴地方经济，促进地方经济发展,提高经济效益, 同时，做好道路管护可以延长道路使用年限，节约建设投资，降低道路运行成本。

项目产生的社会效益：道路养护惠及民生,方便民众出行及农产品等货物运输,促进地方经济发展，同时道路养护为全县道路安全畅通运行提供强有力保障，道路整洁畅通可以有效提升盐边门户形象 。

项目产生的生态效益：通过道路养护，路面清扫，公路绿化，边坡护理等措施对于保护环境，可以保护环境，改善生态。

项目可持续效益：道路养护是一项持续时间长，持续范围广，事关地方交通发展和地方经济的惠及民生实事的项目。

项目服务对象满意度：2021年公路养护得到了公路沿线民众和其他社会民众的广泛好评，在全市道路养护检查评比中，县养路队取得第三名的好成绩。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年公路养护项目的实施，使养路队较好的完成了全年目标任务，履行了单位基本职能，项目决策正确、管理到位，项目投入绩效显著，下一步，我们将根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（川办发【2020】70号）精神，要加快建立农村公路管理养护长效机制，使农村公路路况水平和路域环境根本性好转，到2035年，要全面实现“品质高、网络畅、服务优、路域美”的发展目标。

（二）存在的问题。

1、盐边县地处山区，道路基础路况差，养护难度大，养护资金投入不足，道路养护机械化程度不够，人力成本较高。

2、地方配套资金不足。

（三）相关建议。

公路养护是一项常规性的项目，事关乡村振兴战略和加快推进农业农村现代化，建议财政加大资金投入，提升养护机械化程度，使路况水平和路域环境根本性好转。建议根据盐边府发【2021】50号盐边县人民政府关于印发《盐边县深化农村公路养护调整改革实施方案》的通知标准安排公路日常养护补助资金。

2022年5月20日